# Formato 09:

# Alcance del proyecto software

- Datos generales del proyecto

| Nombre del proyecto | : | MICODENT - Sistema de gestión clínica, administrativa y financiera odontológica |
| --- | --- | --- |
| Integrantes del equipo | : | Rodriguez Aquino, Alex Eduardo Huaranga Salazar, Jose Antonio |
| Módulo / Sistema | : | Sistema web de gestión odontológica para la clínica Micodent, Jauja |
| Docente | : | Arana Caparachin Maglioni |
| Fecha | : | 20 de septiembre de 2026 |

- Contexto del proyecto

Describir brevemente:

- Problema que se busca resolver.

El registro manual y disperso de información clínica, citas y movimientos financieros dificulta la búsqueda de antecedentes, el seguimiento de tratamientos y la conciliación de pagos, gastos y deudas con laboratorios. MICODENT busca reducir la duplicidad de registros, los errores de transcripción y la pérdida de información, mediante una plataforma que reúna estos procesos y permita consultar las operaciones registradas.

- Objetivo general del sistema.

Implementar y validar un sistema web que organice la información clínica, administrativa y financiera de Micodent, facilite su consulta y contribuya a mejorar la continuidad de la atención, el control operativo y la trazabilidad.

- Usuarios principales.

Personal odontológico, administrativo y de asistencia o recepción. En la implementación actual, los roles se denominan Doctor, Administradora y Asistente; las facultades administrativas también dependen del nivel y la condición de administrador de la cuenta. El paciente recibe la atención y los documentos, sin acceso directo a la plataforma.

- Entorno de uso (organización / tecnológico).

Uso previsto en una sede de la clínica Micodent, en Jauja. Aplicación web con React, Node.js/Express y base de datos MySQL; acceso mediante navegador y servicios locales. Actualmente se realizan pruebas en computadoras independientes. El despliegue definitivo deberá definir un servidor y la conectividad necesaria. El trabajo local no exige conexión permanente a internet y las instalaciones independientes no se sincronizan entre sí.

- Objetivos del sistema

- Objetivo general.

Implementar y validar un sistema web que organice la información clínica, administrativa y financiera de Micodent, facilite su consulta y contribuya a mejorar la continuidad de la atención, el control operativo y la trazabilidad.

- Objetivos específicos.

- Organizar el registro y la búsqueda de pacientes y sus antecedentes clínicos. - Facilitar el registro de consultas, evoluciones y odontograma, así como la emisión de documentos clínicos. - Apoyar la programación y consulta de citas por día, semana y mes. - Registrar abonos, gastos y trabajos de laboratorio, y consultar saldos, comisiones e indicadores. - Fortalecer los controles de acceso, validación y trazabilidad mediante pruebas de seguridad e integridad. - Preparar y validar procedimientos de respaldo, recuperación y actualización antes del despliegue real.

- Alcance del proyecto

- Funcionalidades incluidas (IN SCOPE).

| ID | Funcionalidades | Descripción | Relación con requerimientos |
| --- | --- | --- | --- |
| IN-01 | Autenticación y sesiones | Inicio y cierre de sesión; cambio y restablecimiento protegido de contraseñas. | Acceso y sesiones; código por formalizar. |
| IN-02 | Pacientes | Registro, búsqueda y actualización de datos de identificación y contacto. | Registro de pacientes; código por formalizar. |
| IN-03 | Historias clínicas | Antecedentes, consultas, diagnósticos, evoluciones y adendas asociadas al paciente. | Gestión clínica; código por formalizar. |
| IN-04 | Odontograma | Registro y consulta del estado de piezas dentales y tratamientos. | Odontograma; código por formalizar. |
| IN-05 | Documentos clínicos | Recetas y órdenes de radiografía con impresión desde el navegador; firmas y sellos registrados como imágenes. | Documentación clínica; código por formalizar. |
| IN-06 | Imágenes clínicas | Carga y consulta de radiografías asociadas a la historia clínica. | Archivos clínicos; código por formalizar. |
| IN-07 | Agenda | Programación, modificación y consulta de citas por día, semana y mes. | Agenda de citas; código por formalizar. |
| IN-08 | Usuarios y perfiles | Administración de cuentas, roles y niveles, conforme a las facultades autorizadas. | Administración de usuarios; código por formalizar. |
| IN-09 | Abonos y gastos | Registro de pagos de consultas, saldos pendientes y egresos categorizados. | RF01 del informe V3 para egresos; pagos clínicos por formalizar. |
| IN-10 | Comisiones | Cálculo y consulta de comisiones según ingresos, tratamientos, recargos y penalidades. | RF03 del informe V3. |
| IN-11 | Laboratorios | Registro de trabajos externos, abonos y saldos por pagar vinculados a consultas. | RF04 del informe V3. |
| IN-12 | Reportes e indicadores | Consulta de resultados financieros y filtros por fechas, doctor y estado. | RF05 del informe V3. |
| IN-13 | Auditoría | Consulta de registros de operaciones financieras y fortalecimiento de la trazabilidad. | RF02 del informe V3; integridad sujeta a validación. |

Trazabilidad: RF01–RF05 remiten al Informe técnico integral Micodent V3.0. Los requerimientos clínicos y sus casos de uso deben incorporarse a una matriz aprobada, sin reutilizar esos códigos con otro significado. El alcance es un compromiso de implementación y validación; no certifica que todas las funciones estén listas para producción.

- Funcionalidades excluidas (OUT OF SCOPE).

| ID | Funcionalidades | Justificación |
| --- | --- | --- |
| OUT-01 | Facturación electrónica SUNAT | Se limita el alcance al control financiero interno, sin emisión tributaria electrónica. |
| OUT-02 | Integración con seguros o EPS | No se incluyen intercambio automático de datos, autorizaciones ni liquidaciones con aseguradoras. |
| OUT-03 | Aplicaciones móviles nativas | La entrega es una aplicación web; no se desarrollarán aplicaciones independientes para Android o iOS. |
| OUT-04 | Teleconsulta y portal del paciente | No se incluyen videollamadas ni acceso del paciente para autogestión de citas o expedientes. |
| OUT-05 | Inventario de insumos | Los gastos no constituyen un control de existencias, lotes, vencimientos o reposición. |
| OUT-06 | Sincronización entre sedes o PCs | No se incluye conciliación automática entre bases locales independientes ni operación multisede. |
| OUT-07 | Firma digital certificada e integración radiológica | Las imágenes de firmas no equivalen a firma digital certificada. No se incluye integración con equipos o plataformas radiológicas. |

- Límites del sistema

- Actores externos.

| ID | Actor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ACT-01 | Administración | Opera funciones administrativas y financieras según permisos; no se presupone autorización para editar toda la historia clínica. |
| ACT-02 | Odontólogo | Registra y consulta información clínica, odontograma y documentos de sus atenciones conforme a la autorización aplicable. |
| ACT-03 | Asistencia o recepción | Registra datos administrativos de pacientes y apoya la gestión de citas; no sustituye la responsabilidad clínica del odontólogo. |
| ACT-04 | Paciente y laboratorio externo | Participantes indirectos: aportan información o reciben documentos/trabajos. No disponen de cuenta ni integración directa en este alcance. |

- Entradas al sistema.

| ID | Entrada | Fuente |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Credenciales de acceso | Cada usuario autorizado. |
| E-02 | Identificación y contacto del paciente | Paciente, registrados por personal autorizado. |
| E-03 | Antecedentes, hallazgos, tratamientos y evoluciones | Odontólogo; información del paciente validada durante la atención. |
| E-04 | Citas y cambios de programación | Personal autorizado de recepción o atención. |
| E-05 | Abonos, gastos, recargos y penalidades | Personal autorizado, con sustento de la operación. |
| E-06 | Trabajos y pagos de laboratorio | Información del proveedor registrada por personal autorizado. |
| E-07 | Radiografías, firmas y contenido de documentos | Archivos e información incorporados por personal autorizado. |

- Salidas al sistema.

| ID | Salida | Destino |
| --- | --- | --- |
| S-01 | Ficha del paciente e historia clínica | Personal autorizado para consulta y atención. |
| S-02 | Agenda e información de citas | Recepción y personal odontológico autorizado. |
| S-03 | Recetas y órdenes de radiografía | Paciente y odontólogo; impresión o guardado como PDF mediante el navegador. |
| S-04 | Saldos, comisiones y reportes financieros | Administración y usuarios con autorización. |
| S-05 | Trabajos y saldos de laboratorio | Personal responsable de su seguimiento. |
| S-06 | Registros de auditoría y avisos de validación | Personal autorizado y usuario que realiza la operación, respectivamente. |

- Restricciones y supuestos

- Restricciones.

Tecnológicas: React con Vite para desarrollo y compilación; Node.js/Express para la API; MySQL en desarrollo. Las instalaciones con XAMPP deben verificar su motor y versión antes de actualizarse, pues no se presupone equivalencia con MySQL. Se requieren navegador compatible, servicios disponibles y almacenamiento suficiente. XAMPP no es una dependencia obligatoria de todas las instalaciones.

Operativas: una sede clínica y personal autorizado. La asignación de tareas no concede por sí sola permisos de edición clínica. Deben preservarse los datos de las PCs de prueba, capacitar al personal y validar respaldos, restauración y actualizaciones antes de operar en producción. El arranque automático y el despliegue definitivo requieren validación específica; no se consideran ya implementados por este documento.

Legales: proteger la confidencialidad de los datos personales y de salud conforme a la normativa peruana aplicable. La clínica deberá definir responsables, autorizaciones de acceso, conservación y tratamiento de la información. El uso del software no acredita por sí solo cumplimiento normativo ni autoriza eliminar documentación física.

- Supuestos.

- La clínica dispone de equipos operativos y designará responsables para validar los procesos y la información registrada. - El personal recibirá capacitación. Los antecedentes históricos que se incorporen serán revisados por el personal clínico competente. - Se contará con tiempo para pruebas y respaldos. El acceso por red local, si se adopta, dependerá de la disponibilidad del equipo servidor.

- Criterios de aceptación del alcance

Definir criterios que indiquen cuándo el alcance está correctamente delimitado:

- Coherencia con los requerimientos y casos de uso.

Cada funcionalidad IN-01 a IN-13 contará con un requerimiento y caso de uso aprobados que indiquen actor, entradas, resultado y prueba de aceptación. Se resolverán los códigos pendientes y las diferencias con el informe V3 antes de aprobar la matriz. Un nombre de componente o pantalla no sustituye un requerimiento.

- Claridad en IN/OUT of scope.

Las funcionalidades incluidas y excluidas estarán identificadas y aceptadas por el equipo y el responsable del proyecto. Cualquier incorporación, como sincronización entre instalaciones, deberá evaluar impacto y aprobarse como cambio de alcance.

- Viabilidad del proyecto.

El equipo de dos integrantes dispondrá de un cronograma por entregables, recursos de prueba y criterios de aceptación compatibles con el curso. La existencia de código funcional no sustituye las pruebas de integración, seguridad, recuperación y uso necesarias para autorizar el despliegue real.

- Ausencia de ambigüedades.

Se definirán operaciones, responsables, permisos, entradas y salidas verificables. Se distinguirán las funciones actuales, las mejoras pendientes y las exclusiones. No se aceptarán afirmaciones de seguridad total, disponibilidad garantizada o ausencia de pérdida de datos sin criterios medibles y evidencia de pruebas.